| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| --- | --- |
|  |  |

**NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

**BIÊN BẢN RÀ SOÁT KỸ THUẬT**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Thời gian bắt đầu : 20h30 – ngày 27/03/2024

Địa điểm: google meet.

Thành phần tham dự:

+ Lê Thị Ngọc Ánh

+ Nguyễn Thị Lương

+ Hoàng Trung Phong

+ Nguyễn Minh Thuận

+ Nguyễn Văn Tùng

+ Vũ Việt Anh

+ Phùng Phương Nam

+ Phạm Xuân Tiến

+ Lê Ngọc Phan

Chủ trì (chủ tọa):Nguyễn Văn Tùng – nhóm trưởng

Thư ký (người ghi biên bản): Hoàng Trung Phong

Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/hội thảo) lập kế hoạch cho các công việc:

|  | Nội dung |
| --- | --- |
| Lê Ngọc Phan | - Thay đổi mô hình kiến trúc thành MVC  - tối ưu hóa Cơ sở dữ liệu |
| Nguyễn Văn Tùng | - Chỉnh sửa lại thiết kế chi tiết các chức năng trong hồ sơ thiết kế  - Cơ sở dữ liệu phải thu gọn không rườm rà quá nhiều các trường dữ liệu |
| Nguyễn Minh Thuận | - Unit Test thì đội dev sẽ thực hiện run tuy nhiên kế hoạch thực hiện hay các testcase thì đội Test cần lên chi tiết  - Team Test nên bổ sung kế hoạch kiểm soát chi tiết hơn |
| Lê Thị Ngọc Ánh | - Sửa lại quy trình trong thiết kế các chức năng  - Phải đánh giá chi tiết các tiêu chuẩn của hồ sơ thiết kế cho dự án của mình |
| Vũ Việt Anh | - Đội Dev cần hoàn thiện tối thiểu 80% chức năng chính như đã chốt  - Team Test sẽ đình chỉ kiểm thử khi số lượng lỗi >40% |
| Nguyễn Thị Lương | - Kế hoạch kiểm thử cần chia rõ nhiệm vụ công việc cho từng thành viên với các giai đoạn test  - Đội Test cũng cần review chéo testcase với nhau |
| Hoàng Trung Phong | - Team Test sẽ thực hiện các testcase cho các giai đoạn test là 2 lần với các thành viên khác nhau trong đội dự án  - Cần có người thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên các testcase cho toàn dự án |
| Phùng Phương Nam | - Đội Dev cần đảm bảo thực hiện unit test trước khi chuyển giao cho đội Test  - Đội Test sẽ dừng kiểm tra khi mà đội dev không code đúng như thiết kế đã chốt |
| Phạm Xuân Tiến | - Các bug đã đưa lên với mức độ nghiêm trọng cao thì đội dev cần fix hoàn thiện lại trong tối đa 2 ngày  - Các thông báo cần được chính xác nội dung không chồng chéo nhau như trong hồ sơ đã thiết kế |

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào 22 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 03 năm 2024.

Minh chứng:

+ định dạng: ảnh .jpg

+ đường dẫn minh chứng:

<https://drive.google.com/file/d/1U3hgrutFJQdpU_0I1IY2eJqXtQAzyYus/view?usp=drive_link>

**Thư ký** **Chủ tọa**

(Chữ ký) (Chữ ký)

**Họ và tên** **Họ và tên**

**Hoàng Trung Phong Nguyễn Văn Tùng**